# SIMON AI

Master Proje Dokümanı - AI Agent Sistemine Uyumlu

Sürüm: v0.4 | Tarih: 27.12.2025

| Durum | Onaylı |
| --- | --- |
| Proje Sahibi | Ceyhun Bostancı |
| Teknik Lider | Yapay Zeka (Teknik Lider) |
| Kapsam | Web Platform + AI Agent Studio (MVP-1 Browser Sandbox) |
| Kritik Referanslar | v3.1 Blueprint + Executive Summary + Quick Reference |
| Gizlilik | İç kullanım |

## Değişiklik Kaydı

| Sürüm | Tarih | Değişiklik | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.3 | 24.12.2025 | Master yol haritası ve mimari | Referans kaynak |
| v3.1 | 27.12.2025 | AI Agent blueprint kararları | Gateway/UI Runner/Approval/Audit/Egress proxy |
| v0.4 | 27.12.2025 | Master doküman revizyonu | AI Agent sistemi, maliyet ve faz planı hizalandı |

Bu doküman; mevcut Simon AI yol haritasını, AI Agent sistemi (v3.1) ile uyumlu olacak şekilde günceller. Özellikle: Orchestrator, LiteLLM gateway, UI Runner worker (Browser Sandbox), Egress Proxy allowlist, Approval Gate (risk bazlı), Audit/Telemetry (cost + approval ledger) kararları master mimarinin parçasıdır.

# İçindekiler

İçindekiler otomatik oluşacaktır. Word'de: References > Update Table.

# 1. Yönetici Özeti

Simon AI; kullanıcıların farklı yapay zeka sağlayıcılarını tek bir kurumsal arayüzde, tek sohbet geçmişi ve tek proje yapısı altında kullanabildiği; hata/limit durumunda otomatik model geçişi (failover) yapabilen hibrit bir platformdur.

## Key Modeli (Ürün Ekonomisi)

FREE (Key yok): Kullanıcının kendi cihazında çalıştırdığı Ollama üzerinden açık kaynak modeller (yerel/kişisel kullanım).

FREE+ (Sponsorlu): Simon AI sunucusunda yönetilen kısıtlı “server key havuzu” (kapalı modeller). Sert kota + rate limit + abuse kontrolü zorunlu.

BYOK: Kullanıcı kendi API anahtarını girer. Kalite/limit yönetimi kullanıcıya aittir; platform yalnızca deneyim ve orkestrasyon sağlar.

## MVP ilk sürüm hedefi (80/20)

İlk sürümün odağı: Ultra hızlı web chat + Key Mode seçimi + model kataloğu + failover + temel telemetri.

Sol/üst/sağ panellerin iskeleti (kurumsal UI), widget tarafı MVP’de minimum.

Geri bildirim sistemi: toplama + otomatik triage raporu (admin onayıyla aksiyon).

# 2. Hedefler, Kapsam ve Başarı Kriterleri

## Hedefler

Kullanıcının 10 saniye içinde sohbet başlatabilmesi (ilk yükleme + ilk token).

Tek arayüzden en popüler modeller: FREE’de en az 15 model (Ollama), BYOK’ta varsayılan 4 üst seviye model.

Failover ile kesintisiz deneyim: sağlayıcı hatası/kota dolumu durumunda otomatik rota değişimi.

Kurumsal, sade ve dikkat çeken UI: ChatGPT benzeri sol menü + üst bar + sağ widget paneli.

## Kapsam

Web (öncelik): Next.js tabanlı kurumsal chat arayüzü + admin alanı + widget paneli.

Backend: FastAPI + AI Router (LiteLLM tabanlı) + veri katmanı + rate limit + audit.

Mobil: MVP sonrası (Faz 4).

## Başarı kriterleri (ilk 30 gün, MVP sonrası)

| Kategori | KPI | Hedef |
| --- | --- | --- |
| Performans | P95 yanıt gecikmesi (BYOK) | < 2.5 sn |
| Stabilite | P95 hata oranı (5xx/timeout) | < %1.0 |
| Kullanım | Haftalık aktif kullanıcı (WAU) | Artan trend |
| Kalite | Geri bildirim memnuniyeti (CSAT/NPS) | >= 4.3/5 |
| Operasyon | Geri bildirimden triage raporuna süre | < 10 dk (otomatik) |

# 3. Paydaşlar ve Roller

Kullanıcı: sohbet, projeler, widget alanı, BYOK key yönetimi.

Admin (Ceyhun Bey): model kataloğu yönetimi, FREE+ key havuzu, abuse kontrolü, geri bildirim onayları, multi-model tartışma (debate), prompt-to-product stüdyosu.

Sistem: telemetri, hata izleme, otomatik triage, güvenlik ve oran sınırlama (rate limit).

# 4. MVP Gereksinimleri (Fonksiyonel)

## Chat ve Proje

Sohbet: mesaj gönder/al, kopyala, düzenle, streaming yanıt (token token).

Proje/Klasör: proje altında sohbetler; hızlı arama; pinleme.

Model seçimi: Key Mode + model (15/4 listeleri) + failover politikası.

Oturum: MVP’de zorunlu login yok (opsiyonel). Faz 3’te login & çoklu cihaz senkron.

## Panel Yerleşimi (UI)

Sol Sidebar: logo + chat/proje/klasör/araçlar/ayarlar/profil; daraltınca ikon moduna düşer.

Üst Bar: sabitlenebilir/gizlenebilir ikon menüsü + hızlı model/Key Mode dropdown + mini dashboard (token, kelime, süre, toplam proje/sohbet).

Sağ Panel: aç-kapa ikonları; seçilen uygulama için canlı widget alanı + sağ alt mini “slayt” (ör. haberler).

## Geri Bildirim Sistemi (MVP)

Kullanıcı: tek tuşla geri bildirim gönderir (ekran görüntüsü opsiyonel, cihaz/versiyon, son 50 log satırı, istek id).

Backend: kaydı saklar; Triage Agent (admin BYOK anahtarıyla) problemi sınıflandırır: Problem - Olası Neden - Reprodüksiyon - Çözüm Önerisi - Risk.

Admin: tek ekranda “Uygula mı?” onayı verir. MVP’de aksiyon: otomatik GitHub Issue açma; V1+’da PR üretimi + CI deploy.

## Admin Özel Modüller (MVP’de iskelet)

Debate Playground: 2-4 modeli aynı prompt ile çalıştır, yanıtları karşılaştır, “hakem” modeliyle sentez üret.

Prompt-to-Product Studio: (V1+) prompt ile tasarım/uygulama/doküman üretim iş akışları (tek tuş).

# 5. NFR: Performans, Güvenlik, KVKK/GDPR ve Kullanılabilirlik

## Performans ve deneyim

Streaming: ilk token hedefi < 1.5 sn (BYOK, bölgesel ağ koşulları dahilinde).

UI: kritik path’lerde SSR/partial hydration; minimal bundle; skeleton loading.

Backend: istek başına timeout + retry/backoff; bağlantı havuzu; cache (model kataloğu, ayarlar).

## Güvenlik

API anahtarları: sunucuda şifreli saklama (KMS/Secrets) + maskeleme + audit log.

Rate limit: IP + kullanıcı + key mode bazlı; FREE+ için agresif abuse koruması.

CORS/CSP, XSS/CSRF korumaları; dosya upload antivirüs (V1+).

## KVKK/GDPR ve veri minimizasyonu

Varsayılan: minimum PII; sohbet geçmişi opsiyonel saklama (MVP’de lokal).

Geri bildirimde PII redaksiyonu (otomatik maskeleme).

Silme/anonimleştirme iş akışı (Faz 3-4).

# 6. Modül Mimarisi (Web, Backend, Admin, Servisler)

MVP’de minimum parça ile maksimum değer hedeflenir. Tüm modüller tek repoda, net sınırlarla tutulur.

## 6.1 AI Agent Sistemi (v3.1) - Master Entegrasyon

Amaç: "Prompt -> Plan -> Uygula -> Doğrula -> Rapor" döngüsünü; güvenlik, maliyet ve geri alınabilirlik (rollback) ilkeleriyle kurumsal seviyede otomatikleştirmek.

Orchestrator (FastAPI): görev analizi, alt görevlere bölme, risk skoru, onay noktaları ve akış yönetimi.

LLM Gateway (LiteLLM): sadece model routing/failover/budget (iş mantığı yok).

UI Runner Service: Computer Use döngüsü (screenshot -> action -> tool_result) ve Playwright Browser Sandbox (MVP-1).

Egress Proxy (Allowlist): sandbox ve UI Runner çıkışlarını tek noktadan denetler (domain allowlist enforcement).

Approval Gate: LOW/MEDIUM/HIGH risk matrisi; yüksek riskte kullanıcı/admin onayı zorunlu.

Audit & Telemetry: structured logs + cost ledger + approval ledger + kanıt deposu (evidence).

### MVP kapsamı (Agent Studio):

MVP-1 (Browser Sandbox): web uygulama testleri, form doldurma, ekran bazlı doğrulama, güvenli allowlist ile sınırlı egress.

MVP-2 (Desktop VM): OS-level otomasyon (VNC/RDP) - daha yüksek maliyet ve risk nedeniyle MVP-1 sonrası.

### Kilit parametreler (v3.1):

Canonical API endpoint: POST /api/tasks

Computer Use beta header: computer-use-2025-01-24

Tool version: computer_20250124

Bütçe default (MVP-1): $100/ay; Pro plan: $300/ay

Süre hedefi (MVP-1): 18 gün; maliyet bandı: ilk ay $68, normal $41/ay

## Web (Next.js)

Chat UI: mesaj akışı, composer, model dropdown, streaming render.

Layout: sol sidebar + üst bar + sağ widget paneli (responsive).

Telemetry: performans ölçümü (web vitals), hata yakalama.

## Backend (FastAPI)

AI Router: LiteLLM üzerinden sağlayıcı/Key Mode seçimi ve failover.

Key Manager: BYOK anahtarları + FREE+ pool yönetimi + policy.

Usage & Limits: token sayımı, oturum süresi, kota.

Feedback Service: kayıt + triage agent çıktısı + admin onayı.

## Servisler

DB (Faz 3): PostgreSQL/Supabase (kullanıcı, sohbet, projeler, feedback).

Cache: Redis (opsiyonel) - düşük maliyet için başlangıçta in-memory + CDN cache.

Observability: Sentry/OTel + basit log toplama.

# 7. Genel Entegrasyon ve Veri Akışları

## Akış A - Chat isteği

Web -> Backend: mesaj + proje bağlamı + Key Mode + model tercihi + istek id.

Backend: policy kontrol (rate limit, key var mı?) -> LiteLLM çağrısı -> streaming yanıt.

Failover: hata/limit -> sıradaki uygun modele otomatik geçiş -> kullanıcıya “model değişti” etiketi.

## Akış B - Geri bildirim ve otomatik triage

Web: geri bildirim formu + otomatik diagnostik paket.

Backend: kayıt + triage agent (LLM) -> rapor üretimi -> admin ekranına düşer.

Admin: onay -> GitHub Issue (MVP) / PR+Deploy (V1+).

## Akış C - Debate Playground

Admin prompt -> seçili 2-4 model paralel/seri çalışır.

Yanıtlar karşılaştırılır; hakem modeli “sentez” üretir; çıktı proje notlarına eklenir.

# 8. Veri Modeli Özeti (MVP)

MVP’de login zorunlu olmadığı için veri modeli iki katmanlı önerilir: (1) tarayıcı-local (IndexedDB) (2) opsiyonel sunucu DB (Faz 3).

| Tablo/Koleksiyon | Amaç | Kritik alanlar |
| --- | --- | --- |
| users (Faz 3) | Kullanıcı hesabı ve rol | id, email, role, created_at |
| api_keys (Faz 3) | BYOK anahtar depolama | user_id, provider, key_enc, created_at, last_used_at |
| projects | Proje/kategori | id, owner_id(optional), name, pinned |
| chats | Sohbet başlığı ve meta | id, project_id, title, model_mode, created_at |
| messages | Mesajlar | chat_id, role, content, token_usage, created_at |
| model_catalog | Model listesi | provider, model_id, key_mode, enabled, priority |
| feedback_reports | Geri bildirim | id, user_ctx, logs, triage_report, status, created_at |
| usage_events | Telemetri | timestamp, request_id, latency_ms, tokens_in/out, error_code |

# 9. UI/UX Tasarım Sistemi ve Yerleşim (Sol - Üst - Sağ Paneller)

## Tasarım prensipleri

Ultra hızlı ve sade: tek ana CTA, minimal animasyon, yüksek kontrast (dark mode).

Kurumsal görünüm: tipografi hiyerarşisi, tutarlı boşluk, keskin olmayan köşeler, soft shadow.

Dikkat çeken ama kontrollü renk: tek aksan renk + durum renkleri (success/warn/error).

## Yerleşim (önerilen)

[ Sol Sidebar ]  [              Chat Alanı (Mesajlar)              ] [ Sağ Panel ]
[ Logo + Nav ]   [ Üst Bar: Mode/Model + Dashboard + Kısayollar   ] [ Widgets   ]
[ Proje/Chat ]   [ Mesaj balonları                               ] [ Mini-slayt]
[ Ayar/Profil]   [ Composer + araçlar                            ] [ (sağ alt) ]

## Sağ panel widget mantığı (MVP -> V1)

MVP: seçilebilir “widget kartları” (haber akışı, sosyal, skor vb.) - güvenli embed (allowlist).

V1: seçili kaynağın içeriklerini backend’den çekip “mini slayt” olarak döndürme (otomatik geçiş).

# 10. Yetkilendirme ve Güvenlik (Key Yönetimi dahil)

## Rol modeli

guest: login yok, lokal sohbet, FREE (Ollama) ve sınırlı FREE+.

user: BYOK anahtar yönetimi, sohbet senkron (Faz 3).

admin: model kataloğu, key pool, feedback onayı, debate, otomasyon stüdyosu.

## Key yönetimi - minimum güvenlik standardı

Anahtarları UI’da asla tam göstermeme (mask).

Sunucuda şifreli saklama + rotate desteği.

BYOK çağrılarında anahtar sızıntısını önlemek için: sadece server-to-provider; tarayıcıdan direkt çağrı yok.

# 11. DevOps, Sürümleme, Otomasyon, Yedekleme ve Rollback

## Tek repo (single-repo) disiplini

/apps/web (Next.js), /apps/api (FastAPI), /apps/admin (opsiyon), /packages/shared, /infra (docker, scripts, docs).

Branch: main (stabil) + develop; release tag: v0.x (rollback için).

## Tek tuş kurulum hedefi

Docker Compose ile: web + api + (opsiyonel) db + redis tek komutla kalkar.

CI: lint/test/build; release artifact ve changelog.

## Yedekleme ve geri dönüş

Her büyük değişiklik öncesi: tag + yedek branch.

DB (Faz 3): günlük otomatik yedek + aylık export prosedürü.

# 12. Faz Planı (Faz 0-4) ve Teslimatlar

Hedef: 10 saat içinde çalışan MVP. Sonrasında iteratif iyileştirme.

| Faz | Net süre (hedef) | Teslimatlar (çıktı) |
| --- | --- | --- |
| Faz 0 - Repo & Otomasyon | 1.5 saat | Tek repo normalize + docker compose + CI iskeleti + sürüm tag/rollback |
| Faz 1 - Chat MVP | 3.0 saat | Web chat UI + Key Mode seçimi + AI Router + streaming + temel telemetri |
| Faz 2 - Panel/UI Pro | 2.0 saat | Sol/üst/sağ panel iskeleti + hızlı arama + tema/ayarlar |
| Faz 3 - Login & DB | 3.0 saat | Kullanıcı yönetimi + BYOK key kasası + sohbet senkron + kullanım kotaları |
| Faz 4 - Mobil | 4.0+ saat | Flutter uygulama iskeleti + push + mağaza hazırlığı |

## 12.1 AI Agent Studio MVP-1 (18 Gün) - Teslimat Planı

Not: "Chat MVP (80/20 - 10 saat)" hedefi korunur. Agent Studio ayrı bir iş paketidir.

| Gün Aralığı | Odak | Teslimatlar |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Kritik Güvenlik ve Altyapı | Egress proxy (allowlist), credential izolasyonu, Redis/Celery iskeleti |
| 3-4 | Canonical API + Veri İzleri | POST /api/tasks, approval ledger, cost ledger, structured logs |
| 5-8 | UI Runner (Browser Sandbox) | Computer Use loop, Playwright sandbox, idempotency key, timeout/retry |
| 9-12 | Approval Gate | LOW/MED/HIGH policy, onay ekranı, rollback plan zorunluluğu |
| 13-15 | Agent Studio UI (Admin) | Prompt-to-task akışı, task listesi, kanıt görüntüleme, 'apply' onayı |
| 16-18 | Hardening ve Release | Rate limit/budget guardrails, dokümantasyon, demo senaryoları, tag/rollback |

# 13. Maliyet Analizi (40 USD hedef - Low Cost / Premium)

## Önerilen düşük maliyet (hedef: ~40 USD/ay)

Web hosting: Vercel/Cloudflare Pages (ücretsiz/low tier).

API hosting: tek küçük VM veya PaaS (Render/Railway/Fly.io) - düşük trafik için.

DB (Faz 3): Supabase/PostgreSQL düşük plan.

Observability: ücretsiz katman + örnekleme.

FREE+ key pool: sponsor bütçesi yoksa çok sınırlı açılır (kota şart).

## Premium seçenek (ölçek)

Managed Postgres + Redis + ayrı API worker’lar.

CDN + WAF + global edge caching.

Ücretli APM + uzun süreli log saklama.

# 14. KPI, Ölçümleme ve Raporlama

Ürün: WAU/MAU, proje başına sohbet sayısı, tekrar kullanım (retention).

Teknik: p50/p95 latency, timeout oranı, failover oranı, model bazlı hata.

Ekonomi: FREE+ harcama, BYOK oranı, sponsor gösterimi.

Destek: feedback sayısı, triage doğruluğu, çözüm süresi (MTTR).

# 15. Riskler, Varsayımlar ve Azaltım Planları

Maliyet patlaması (FREE+): kota + rate limit + abuse koruması + sponsor/gelir olmadan genişletmeme.

Yerel Ollama gerçeği: FREE modelin global sunucu maliyeti yüksek. Çözüm: FREE’yi “kullanıcının cihazı” olarak konumlandırma.

API sağlayıcı şartları: yalnız resmi API; scraping yok; açık ve şeffaf kullanım.

Anahtar güvenliği: şifreli kasa + rotate + erişim logu.

UI karmaşıklığı: panel mimarisi modüler; MVP’de iskelet, sonra iteratif.

# 16. İleri Öneriler ve Roadmap (V1+)

RAG (doküman sohbeti) + proje klasörlerinden bağlam (chunking + embeddings).

Araçlar: dosya işlemleri, web tarama, takvim/e-posta bağlayıcıları (izin tabanlı).

Marketplace: widget ve araç ekosistemi (allowlist + güvenlik).

Prompt-to-Product Studio: tasarım -> kod -> PR -> deploy tek tuş (admin onaylı).

Mobil: Flutter ile tek kod tabanı + push + offline cache.

# 17. Ekler

## A) Varsayılan model kataloğu

Not: Liste sistemde konfigüre edilebilir; aşağıdaki öneriler başlangıç setidir.

### FREE (Ollama - en az 15 model)

gemma3 (Genel)

qwen2.5 (Genel)

qwen2.5-coder (Kod)

qwen3 (Genel)

phi4 (Genel)

phi4-mini (Hızlı)

llama3.3 (Genel)

llama4:scout (Üst seviye)

mistral (Genel)

deepseek-r1 (Akıl yürütme)

qwq (Akıl yürütme)

llava (Görsel)

moondream (Hafif görsel)

codellama (Kod)

granite3.3 (Kurumsal)

### BYOK (varsayılan en iyi 4)

OpenAI GPT-5.2 (genel amaç / kod / ajan)

Anthropic Claude Opus 4.5 (ajan / kod / uzun görev)

Google Gemini 3 Pro (multimodal / 1M context)

xAI Grok 4.1 Thinking (akıl yürütme / genel)

## B) Failover politikası (öneri)

Öncelik: Kullanıcının seçtiği model -> aynı sağlayıcı küçük model -> alternatif sağlayıcı eşdeğer.

Maks 2 failover denemesi (sonsuz döngü yok).

Kullanıcıya etiket: “Model değiştirildi (Sebep: timeout/limit)”.

## C) Geri bildirim süreci - admin onay kapısı

1) Topla: form + diagnostik paket

2) Analiz et: triage agent raporu

3) Onayla: admin “uygula”

4) Aksiyon: Issue/PR/Deploy

5) Kapat: kullanıcıya geri dönüş

## Kaynaklar (seçilmiş)

OpenAI model listesi ve GPT-5.x rehberi; Google Gemini 3 geliştirici kılavuzu; xAI API sayfası; Ollama model kütüphanesi ve örnek modeller; Anthropic Claude Opus 4.5 duyurusu.