# Simon AI

Mevcut Durum Raporu

| Sürüm | v0.1 |
| --- | --- |
| Tarih | 24.12.2025 |
| Hedef | Global ölçekte hibrit (FREE / FREE+ / BYOK) yapay zeka platformu |
| Not | Bu doküman; kapsam, mimari, faz planı, maliyet, KPI ve riskleri tek yerde toplar (80/20 MVP odağı). |

İç kullanım - Durum değerlendirmesi (sohbet kayıtlarına dayalı)

# 1. Özet

Bu rapor; mevcut proje durumunu, tespit edilen temel problemleri ve bir sonraki kesin

adımı özetler. Detaylı yol haritası için ana proje dokümanına bakınız.

## Bilinenler (kesin)

Hedef ürün: global hibrit AI platformu (FREE/Ollama + FREE+/server key pool + BYOK).

Tek repo disiplini ve tek tuş kurulum beklentisi.

Windows ortamı + Docker Desktop kurulu.

UI tarafında önceki denemelerde kurumsal kalite dalgalanmış; yapı/klasör karmaşası

yaşanmış.

Bilinmeyenler (doğrulama gerektirir)

GitHub depodaki son stabil commit/tag (referans sürüm).

Web arayüzünün “iyi” görünen son sürümünün hangi klasörde olduğu (simon-backend

vs MVP_Package).

Mevcut backend endpoint’leri ve LiteLLM entegrasyon durumu.

# 2. Risk ve Engeller

Repo karmaşası: Aynı bileşenin farklı klasörlerde kopyaları (UI regresyon, kayıp

çalışma riski).

FREE yanlış beklenti: Ollama ile “global ücretsiz sunucu” 40 USD bütçede

sürdürülemez; FREE’yi yerel çalıştırma olarak konumlandırmak gerekir.

Performans: UI bundle şişmesi ve backend streaming sorunları ilk izlenimde kritik risk.

Operasyon: Otomatik yedek/rollback yoksa hızlı iterasyon kaliteyi bozar.

# 3. Önerilen Kurtarma Planı (en güvenli yol)

## Hedef: 1 gün içinde stabil temel

Tek repo normalize: /apps/web + /apps/api + /infra.

Docker Compose: tek komutla web+api ayağa kalksın.

Bir “golden UI snapshot” etiketi: UI bozulursa 1 komutla geri dönüş.

MVP chat: Key Mode seçimi + BYOK + Ollama (yerel) + failover iskeleti.

## Beklenen çıktı (kabul kriteri)

Tarayıcıdan sohbet açılır; 1 mesaj gönderilir; streaming yanıt gelir.

Sol/üst/sağ paneller iskelet halde çalışır (daralt-aç).

Sürüm etiketi (v0.1.x) ve rollback dokümantasyonu hazırdır.

# 4. Bir Sonraki Kesin Adım

Tek repoda referans alınacak “son iyi” sürümün netleştirilmesi gerekir. Bunun için: ana

daldaki son commit hash ve varsa son çalışan etiket (tag) üzerinden ilerlenmelidir. Bu

bilgi alındığında, otomasyonlu normalizasyon adımı güvenle başlatılır.